슬라이드 1

안녕하세요. 저는 1팀 조장 김규림입니다. 오늘 발표할 주제는 AI 보안 기술을 활용한 악성 이메일 탐지 시스템입니다. 요즘 이메일을 통한 악성 공격이 크게 늘어나고 있어서, 이를 효과적으로 탐지하고 차단하는 시스템의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 저희 팀은 이를 위한 프로젝트를 진행해봤는데요

슬라이드 2

본격적으로 발표하기에 앞서 목차를 간략히 소개드리겠습니다. 우선 프로젝트 개요와 목표, 그리고 주차별 활동 정리, 마지막으로 이후 프로젝트 진행 계획 순서로 진행하겠습니다.

슬라이드 3

먼저, 2018년에서 2023년 사이에 글로벌 멀웨어 공격 중 이메일을 통한 공격 비율이 33%에서 88%로 급증했습니다.

슬라이드 4

또한 이메일을 통한 공격이 점점 더 정교해지고 있는데요, 이런 공격으로부터 개인과 기업을 보호하기 위해서는 강력한 보안 솔루션이 필수적입니다.

슬라이드 5

특히, APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 치명적인 위협은 매우 심각합니다. 이러한 공격은 장기적이고 목표 지향적이기 때문에, 대응하기가 더욱 어렵습니다.

슬라이드 6

저희 프로젝트의 핵심 목표는 AI를 활용한 악성 이메일 탐지 메일 서버 구축입니다. 이 시스템은 스팸과 피싱 메일을 효과적으로 차단하여, 기업과 개인의 중요한 정보를 보호하는 것을 목적으로 합니다.

슬라이드 7

특히 이 시스템은 APT 공격을 사전에 탐지하고, 다중 벡터 분석을 통해 피싱과 스미싱 공격을 방어할 수 있습니다. 다양한 요소들을 종합적으로 분석해 더 정확한 탐지가 가능하도록 설계되었습니다.

슬라이드 8

이제 전체 활동에 대해 간단히 요약하겠습니다. 현재 6주차로, 메일 서버 두 개를 생성하여 서로 메일을 주고받을 수 있도록 설정 중이고, 현재 80% 정도 완성된 상태입니다. 데이터 부분은, 정상 EML 데이터는 이미 생성을 완료했으며, 악성 EML 데이터는 지금도 계속 생성 중입니다. 또한, 문서형 악성코드도 계속 수집하고 정리하고 있는 상황입니다.

슬라이드 9

이제 1-2주차 활동에 대해 말씀드리겠습니다. 1-2주차에는 프로젝트 주제를 선정하고, 환경을 구축하는 것을 우선순위로 두었습니다. 저희는 악성 메일을 정의하고, 이를 탐지하기 위한 벡터를 설정했는데요. 이 벡터들은 제목, 본문 텍스트, URL, 첨부파일(문서형 악성코드), 송수신자 이렇게 총 5개입니다.

이 과정에서 어려움도 있었는데, 일부 조원들은 개발 관련 지식이 부족해서 메일 서버를 직접 만들어 보며 문제를 해결했습니다. 또한, 본문 텍스트를 자연어 처리해야 했기 때문에, 로컬 LLM을 활용하는 방법도 논의했습니다. 데이터 확보가 매우 어려워서, 데이터를 생성하기 위한 방법을 찾는 데 집중했습니다.

슬라이드 10

3-6주차에는 주차별로 명확히 주제를 말씀드리기 어려워서, 한꺼번에 정리해서 말씀드리겠습니다. 우선, 개발 환경 구축이 첫 번째 과제였습니다. 우분투를 활용하여 로컬 VM 메일 시스템을 구축했고, 도메인도 구매했습니다.

메일을 송신하면 그 요소를 크게 이렇게 세 개로 분리한 후, 악성 여부를 판단하게 됩니다. 구상도를 보시면, 송신자가 블랙리스트에 있으면 바로 차단되고, 그렇지 않으면 AI 모델을 거쳐 피싱 여부를 판단합니다. 정상 메일이라면 그대로 전달되구요, 피싱으로 판명되면 메일이 차단되고 알림이 갑니다. 이때의 송신자는 자동으로 블랙리스트 테이블에 추가됩니다. 이를 시각화 하기 위해클라이언트인 선더버드를 사용하기로 했으며, 현재 이 부분은 구현 중에 있습니다.

슬라이드 11

이 슬라이드 그림을 보시면, 제목, 본문 텍스트, URL이 하나로 묶여 분석됩니다. 그러나 이에 대한 데이터를 구하기 힘들어서 저희는 오픈 ai 모델을 통해 생성해내기로 결정했습니다. 이부분에 대한 내용은 이후의 데이터 수집 관련 슬라이드에서 구체적으로 설명 드리겠습니다.

참고로 각 벡터의 가중치는 제목 5, 본문 텍스트 10, url 40, 첨부파일 35, 송수신자 10 으로 설정할 예정입니다.

슬라이드 12

다음은 데이터 수집 및 생성에 대해 말씀드리겠습니다. 정상 이메일의 경우, 로그인 알림, 결제 내역, 인증 문자, 실제 친구와 주고받는 메일 등을 정상 메일로 정의했습니다. 한꺼번에 메일을 불러와서 csv파일로 만들고, 다루기 쉽게 하기 위하여, 저희 팀원들의 메일 데이터를 코랩을 통해 코드를 짜서 수집했습니다. 현재는 인당 200-300개의 정상 이메일 데이터를 보유한 상태이고요 이를 정상 이메일 데이터로 활용할 예정입니다.

슬라이드 13

다음으로, 악성 이메일 데이터 생성입니다.

우선 제목+본문텍스트+url 이 셋을 하나로 합친 데이터와 첨부파일에 관한 데이터를 수집해야 하는데요. 저희는 기업이나 연구 조직 단위가 아니다 보니, 데이터 확보가 쉽지 않았습니다. 그래서 필요한 데이터를 생성하기로 했습니다.

저희는 멀웨어 바자르와 같은 악성코드 샘플 사이트에서 악성 파일과 악성 url들을 수집하고, 다양한 보고서의 정보를 조합해 데이터를 모았습니다. 이후 제목+본문텍스트+url이렇게 셋을 하나로 만들기 위해 llm을 사용했습니다. 이렇게 llm으로 만들어진 데이터와, 직접 수집한 악성파일들을 또 다시 llm을 이용하여 조합하여 온전한 악성 eml데이터로 사용할 예정입니다.

슬라이드 14

여기 보이는 예시처럼 데이터를 생성했고, 이를 기반으로 탐지 모델을 학습시킬 예정입니다.

데이터 수집과정에서 본문 텍스트나 첨부파일의 언어를 명확히 하는 것이 꽤 중요한 과제였는데요. 언어가 무엇이냐에 따라 데이터 수집의 방향성도 조금 달라질 수 있었기 때문입니다. 저희는 아무래도 한국어가 좀더 친숙하기도 했고, 최근 북한의 공격이 많아지는 추세인 만큼 타겟을 북한으로 하여 데이터를 수집했습니다. 김수키나 코니 등 북한그룹을 분석한 보고서를 많이 참고하고 데이터도 이와 관련된 데이터를 많이 수집했습니다.

슬라이드 15

마찬가지로 이런 식으로 악성 이메일 데이터를 계속 생성하고 있으며, 서버 간 메일 전송을 원활하게 하기 위한 작업도 함께 진행 중입니다.

슬라이드 16

마지막으로, 이후의 계획은 데이터를 충분히 모으고, 그 데이터를 전처리 하는 것입니다. 그리고 전처리 된 데이터를 가지고 모델을 학습시킬 것이고요. 제목과 본문 텍스트랑 링크의 악성여부를 탐지하는 자연어처리 모델 하나와, 첨부파일 학습을 위한 모델 하나 총 두개를 통합할 예정입니다. 이후에 메일 시스템을 선더버드를 통해 시각화 할 예정입니다.

양식의 맨 위

양식의 맨 아래